合同编号：

麓谷发展集团协同办公系统

合同协议书

甲方(采购人)：湖南麓谷发展集团有限公司

乙方(供应商)：北京致远互联软件股份有限公司

签订时间： 2023 年 9 月   日

签订地点： 湖南麓谷发展集团

采购人 （全称）：（甲方）湖南麓谷发展集团有限公司

法定代表人：李大群

联系地址：长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B1栋21楼

联系电话：

供应商 （全称）：（乙方）北京致远互联软件股份有限公司

法定代表人：徐石

联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座

联系电话：18163636825

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）项目名称：集团协同办公系统。

（2）项目内容：具体详见本合同附件《功能模块清单及优化需求清单》。

2.合同金额

（1）合同金额（含税） 小写：¥739000元

大写：柒拾叁万玖仟元整人民币

（2）具体标的见附件清单。

（3）合同价格形式：固定总价合同，乙方完成本协议项下工作所需全部费用（税率参照附表1）

3. 履行合同的时间、地点及方式

（1）开发期间：

起始日期：2023年  9 月 5  日

完成日期：2023年12月31日

总日历天数：118 天。（不含试用期及一年免费维护期）

（2）免费维护期间：

试用期结束，采购人竣工验收合格并接收使用之日起一年。

地点：采购人指定地点

方式：软件售后维护

4.支付方式：

（1）服务器、操作系统、WPS金山中台、运行环境搭建完成，经甲方确认后，支付合同固定总价的30 %（元）即221700（元）。

（2）项目初步验收合格后支付合同固定总价的20 %（元），即 147800（元）。

（3）项目竣工验收合格后，支付合同固定总价的45%（元），即332550（元）。

（4）项目竣工验收合格后，且供应商按协议正常履行完一年售后技术及维护服务义务并经采购人确认供应商无其他违约情形及争议后，无息支付合同固定总价的5 %，即 36950   元。

甲方每次付款前，乙方应提供符合要求的增值税专用发票，否则甲方有权不予付款。

5.争议解决方式

（1）因本合同产生任何争议，双方应首先通过双方协商解决；协商解决不成，双方一致同意向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2）任何一方向对方送达有关通知、文件，或者人民法院向任一方送达相关法律文书，均可向被送达方在本合同提供的地址送达，如因被送达方在本合同提供的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知对方或其指定的收件人拒绝签收等原因，导致通知或相关文书未能被实际签收的，通知或文书退回之日视为送达之日（即视为被送达方已经收取相关通知或文件）。

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在招标或合同履行过程中供应商作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）中标通知书

（3）合同协议书

（4）合同条款

（5）竞争性磋商文件

（6）标准、规范及有关技术文件，已标价项目清单或预算书（如果有）

（7）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

8.合同份数

本合同一式四份，甲方贰份、乙方贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2023年9 月   日

合同订立地点：长沙市岳麓区

甲方：（公章）湖南麓谷发展集团               乙方：（公章）北京致远互联软件股份有限公司

有限公司

法定代表人（授权代表）：	              法定代表人（授权代表）：

日	期：   年   月   日                    日  期：   年   月   日

合同条款

1.一般约定

合同条款中的“委托人”均应理解为“采购人”，“竞争性磋商服务”均应理解为“集团协同办公系统项目内容（详见附件清单）”。

  - 词语定义

合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、通知书、合同条款、委托人要求、服务费用清单、服务方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指委托人和供应商共同签署的合同协议书。

      - 通知书：指委托人通知供应商磋商结果的函件。

      - 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

      - 服务方案：指供应商在竞争性磋商文件中的服务方案。

      - 服务费用清单：指供应商在竞争性磋商中的服务费用清单。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人和人员

      - 合同当事人：指委托人和供应商。

      - 委托人：湖南麓谷发展集团有限公司。

      - 供应商：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

      - 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

      - 项目负责人：指由供应商任命，在供应商授权范围内代表供应商行使权利和履行义务且按照法律和招标文件规定具有相应资格的负责人。

      - 分包人：指从供应商处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的按照法律和招标文件规定具有相应资格的单位。

    - 竞争性磋商服务

      - 竞争性磋商服务项目：集团协同办公系统。

      - 竞争性磋商服务：指供应商按照合同约定履行合同义务，应完成的竞争性磋商服务（详见附件清单）。

      - 委托人提供的资料：是委托人按合同约定向参与竞争性磋商的供应商提供的，用于完成竞争性磋商服务范围与内容所需要的资料。

      - 服务成果文件：指供应商按合同约定的格式和载体向委托人提交的体现建设集团协同办公系统服务过程和服务成果，包括阶段性成果和最终成果。

    - 日期

      - 开始服务通知：指委托人按第 6.1 款通知供应商开始竞争性磋商服务日期的函件。

      - 开始服务日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始竞争性磋商服务通知中写明的服务日期。

      - 服务期限：指委托人与供应商在合同协议书中约定的完成集团协同办公系统所需的期限，包括按第 6.2款、第 6.4款和第 6.6款约定所作的调整。

      - 完成服务日期：指第 1.1.4.3 目约定服务期限届满时的日期。

      - 基准日：指竞争性磋商截止时间前  28 天的日期。

      - 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

    - 合同价格和费用

      - 签约合同价：指签订合同时合同协议书中载明的合同金额。

      - 合同价格：指供应商按合同约定完成了全部竞争性磋商服务工作后，委托人应付给供应商的金额，包括在履行合同过程中按合同约定发生的价格变化。

      - 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有必要开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，汉语为优先解释和说明合同的语言。

  - 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件包括：     /    。

  - 合同协议书

供应商按成交通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，自委托人和供应商的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并加盖单位章之日起，合同生效。

  - 文件的提供

1.5.1集团协同办公系统服务成果文件的提供

供应商向委托人提供集团协同办公系统服务成果文件的期限：按照招标采购需求规定执行。

合同约定建设集团协同办公系统服务成果文件应经委托人批复的，委托人应当在 14 日内批复或提出修改意见。

1.5.2委托人提供的文件

委托人向供应商提供竞争性磋商服务资料的内容：无

委托人向供应商提供竞争性磋商服务资料的份数：/

委托人向供应商提供竞争性磋商服务资料的期限：/

1.5.3文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时书面通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

  - 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

    - 委托人和供应商应将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

指定的地点和接收人如下：

委托人接收来往函件的指定地点：进场后明确委托人接收来往函件的指定接收人：进场后明确委托人指定的联系方式：_进场后明确_

供应商接收来往函件的指定地点：进场后明确供应商接收来往函件的指定接收人：_进场后明确_

供应商指定的联系方式：_进场后明确_

供应商在变更地址、接收人或者联系方式后，应当在3天以书面方式通知委托人，否则委托人按照原联系方式邮寄函件的，视为送达。

  - 转让

关于转让合同权利义务的约定：乙方不得转让本合同项下的义务与责任 。

  - 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 知识产权

    - 供应商完成的集团协同办公系统新增定制开发服务工作成果的著作权、软件著作权和其他知识产权归属：归湖南麓谷发展集团有限公司。

    - 供应商须配合湖南麓谷发展集团有限公司或其指定主体申请软件著作权（新增定制开发服务工作成果相关），所产生的费用由委托人承担。

    - 供应商在从事竞争性磋商服务活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由供应商自行承担。因委托人提供的竞争性磋商服务资料导致侵权的，由委托人承担责任。

供应商在竞争性磋商文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在报价之中。

  - 文件及信息的保密

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的有关文件、技术秘密、声明需要保密的资料和信息泄露给第三方或网络平台建设的发表与引用。

  - 委托人要求

    - 因委托人要求需要大幅度修改或存在错误导致供应商费用增加或竞争性磋商服务期限延误的，委托人承担增加的费用和由此造成的周期延误。

    - 如果委托人要求违反法律规定，供应商应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，供应商有权拒绝履行合同义务并解除合同。除合同条款另有约定外，由此导致的供应商的全部损失由委托人承担。

    - 委托人要求采用国外规范和标准进行竞争性磋商服务时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求：     /    。

- 委托人义务

  - 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证供应商免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

  - 发出开始竞争性磋商服务通知

委托人应按第 6.1款的约定向供应商发出开始竞争性磋商服务通知。

  - 办理证件和批件

法律规定和合同约定由委托人负责办理的项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，供应商应给予必要的协助。法律规定和合同约定由供应商负责办理的竞争性磋商服务所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

  - 支付合同价款

委托人应按合同约定向供应商及时支付合同价款。

  - 提供竞争性磋商服务资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向供应商提供竞争性磋商服务资料。

  - 协调配合义务

供应商为履行合同需要建设项目实施服务人或监理人配合的，委托人应协调实施服务人或监理人予以配合。

  - 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

- 委托人管理

  - 委托人代表

    - 委托人书面通知供应商委托人代表的期限：/	。

    - 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，供应商有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7天内，应当核实完毕并将处理结果通知供应商。

    - 委托人更换委托人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知供应商。

3.1.4委托人代表可以授权委托人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。委托人代表应将被授权人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知供应商。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到委托人代表的同意，与委托人代表发出的指示具有同等效力。

  - 委托人的指示

    - 委托人应按合同约定向供应商发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。

    - 供应商收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11条执行。

    - 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，供应商应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

    - 供应商除从委托人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示外，还可从   /  处取得指示。

    - 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而造成费用增加的，经供应商提供有效凭证后，增加的费用由委托人承担；造成周期延误的，委托人承担由此造成的周期延误。

  - 决定或答复

    - 委托人在法律允许的范围内有权对供应商的竞争性磋商服务工作或竞争性磋商服务成果文件作出处理决定，供应商应按照委托人的决定执行，涉及竞争性磋商服务期限或竞争性磋商服务费用等问题按第 11条的约定处理。

    - 委托人应在收到供应商书面提出的事项后14 天内做出书面答复。

  - 提出需求

    - 采购人可以向供应商提交有关需求说明、资料和信息。采购人可以就开发软件所涉及的功能、目标、需求构成及相关技术问题向供应商咨询或征求意见，供应商应当及时予以解释和答复。

- 供应商义务

  - 供应商的一般义务

    - 遵守法律

供应商在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因供应商违反法律而引起的任何责任。

    - 依法纳税

供应商应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

    - 完成全部集团协同办公系统服务工作

    - 供应商应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部集团协同办公系统服务工作，提供建设集团协同办公系统服务成果和相关服务，以及为完成建设集团协同办公系统服务所需的劳务、材料、设备、设施等，自行或按委托人要求对建设集团协同办公系统服务工作任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。其他义务供应商应履行合同约定的其他义务。

  - 履约保证金

本合同无履约保证金。

  - 不得分包和转包

    - 供应商不得将其集团协同办公系统服务的全部工作转包给第三人，或将其承包的全部项目肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2供应商不得将建设集团协同办公系统服务工作进行分包。

4.4 项目负责人

项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项职责，应提前7天将授权范围和被授权人的姓名、资历等情况书面通知委托人，并征得委托人书面同意。

4.5 供应商人员的管理

本项目的主要人员应保持稳定，合同签署后，合同人员原则上不允许更换。未按竞争性磋商文件中填报的主要人员进场的，委托人将取消中标人的中标资格，在项目实施阶段，更换主要人员的，按14.1.2款处理。

- 竞争性磋商服务要求

  - 一般要求

    - 委托人应遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求供应商违反法律和招标文件建设要求进行建设集团协同办公系统服务，降低项目质量。

    - 供应商应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成竞争性磋商服务工作，并应符合委托人要求。各项规范、标准和委托人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

    - 供应商完成竞争性磋商服务工作所应遵守的其他规定： /	。

    - 供应商在竞争性磋商服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

    - 必须遵守采购人相关信息化管理制度。项目建设过程须遵照采购人信息化项目建设管理规定执行，新增定制功能部分的软件代码须符合采购人代码编写规范要求。

    - 定制开发期间服务要求

（1）供应商应当听取和分析采购人的需求，提出合理建议，按照法律法规以及本合同约定的强制性技术标准、规范和规程提供软件开发服务，确保通过采购人的最终验收或相关主管部门、第三方专业机构的验收；

（2）供应商应当在本合同约定的定制开发期间内完成附件清单中的工作内容，并提交符合本合同约定的服务成果文件等委托人要求的文件；

（3）遵守采购人集团协同办公系统建设管理规定，新增定制功能部分的软件代码符合采购人代码编写规范要求；

（4）在收到委托人或相关主管部门或第三方专业机构提出的审查意见后 7 个工作日内，供应商应完成对集团协同办公协同委托开发服务成果、实施方案、技术规范、服务清单及清单预算等委托人要求的文件的修改；

（5）委托人应按照本合同第3.3.2款约定及时做出书面答复；

（6）未经采购人书面同意，供应商投入本项目的主要服务人员不得减少或者变更。供应商在项目实施的过程中如遇人员不足或由于供应商原因导致项目即将延期，供应商项目负责人应该及时协调增加人员投入的问题，同时采购人也有权利要求供应商增加相应的人员；

（7）供应商在接到委托人电话通知后 24 小时以内应当派本项目负责人或分项负责人赶赴现场处理问题或者解决采购人提出的合同范围内的需求；

（8）供应商应按照本合同第 11条规定提供建设集团协同办公系统期间配合服务；

（9）供应商应当对采购人工作人员提供目标性的技术培训不少于【5】次，培训包括软件基本功能、业务进程、接口、扩展、系统管理和维护、备份、安全管理、用户操作培训、常见问题处理等。

（10）保证提供稳定、适用、安全的服务器资源。

    - 免费维护及后续年度维护期间服务要求

（1）供应商的服务响应速度应当符合如下标准：采购人通知供应商【1】小时内，供应商应当通过远程或者电话方式指导采购人完成修复，如采购人修复不了的，则供应商应当在【4】小时内提供上门服务并在采购人指定期限内解决问题，不得影响采购人的正常使用。

（2）供应商需要按周期提供软件运行情况的检查，每年不少于【12】次的上门巡检；

（3）供应商负责后续软件的维护与迭代更新，保证在免费维护及后续年度维护期间，供应商定制开发的软件始终处于正常运行的状态。

竞争性磋商服务依据

- 本项目的建设主要遵从国家层面政策、网络平台行业依据及有关技术标准。

2、《 计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T 14394-2008。

3、《信息技术软件测量功能规模测量》 GB/T 18491.6-2010。

4、《软件系统验收规范》 GB/T 28035-2011。

5、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016。

6、《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》GB/T 25000.21-2019。

  - 建设信息系统服务范围

建设信息系统服务范围：集团协同办公系统内容（详见附件清单）。

  - 竞争性磋商服务成果文件要求

    - 竞争性磋商服务成果文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和委托人要求，竞争性磋商服务依据应完整、准确、可靠，竞争性磋商服务方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

    - 竞争性磋商服务应当根据法律、规范标准和委托人要求，并在竞争性磋商服务成果文件中予以注明。

    - 竞争性磋商服务成果文件的深度应满足本合同相应竞争性磋商服务阶段的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

- 开始竞争性磋商服务和完成竞争性磋商服务

  - 开始竞争性磋商服务

    - 开始竞争性磋商服务应具备的条件：委托人下达工作任务单。

    - 因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始竞争性磋商服务通知，对于本合同履行及相关费用、服务期延长承担的约定：费用不予增加，委托人承担由此造成的周期延误。

  - 委托人引起的周期延误

本款约定：造成周期延误的，委托人承担由此造成的周期延误。

  - 供应商引起的周期延误

由于供应商原因造成周期延误，供应商应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法按本合同第14. 2款约定，逾期违约金最高限额不超过本合同约定的服务费总额。

  - 第三人引起的周期延误

由于相关主管部门审查或其他第三人原因造成费用增加或周期延误的，由委托人和供应商协商后分担。

  - 完成竞争性磋商服务

    - 供应商完成竞争性磋商服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求提交竞争性磋商服务成果文件。

    - 竞争性磋商服务成果文件是服务的最终成果之一，应当根据本服务内容和不同阶段的服务任务、目的和要求等进行编制。

    - 除合同条款另有约定外，竞争性磋商服务成果文件包括纸质文件和电子文件两种形式，内容应当一致。两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式五份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD格式、图形为 CAD、JPG 等格式，并应使用光盘和 U盘分别贮存。

  - 提前完成竞争性磋商服务

    - 根据委托人要求或者基于专业能力判断，供应商认为能够提前完成建设集团协同办公系统项目服务的，可向委托人递交一份提前完成建设集团协同办公系统服务建议书，包括实施方案、提前时间、服务费用变动等内容。委托人接受建议书的，不因提前完成服务而增加或减少服务费用。

    - 委托人要求提前完成竞争性磋商服务但供应商认为无法实施的，应在收到委托人书面指示后 7天内提出书面异议，说明不能提前完成的理由。委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理的竞争性磋商服务期限。

    - 由于供应商提前完成建设集团协同办公系统服务而给委托人带来经济效益的，委托人给予供应商如下奖励：委托人不提供奖励。

- 暂停竞争性磋商服务

  - 委托人原因暂停竞争性磋商服务

因委托人原因调整建设集团协同办公系统服务的，供应商有权暂停建设集团协同办公系统服务并通知委托人，造成费用增加的，经双方协商一致后由委托人承担，造成周期延误的，委托人承担由此造成的周期延误。

7.2供应商原因暂停竞争性磋商服务

合同履行中发生下列情形之一的，委托人可向供应商发出通知暂停竞争性磋商服务，由此造成费用的增加和周期延误由供应商承担：

（1）供应商违约；

（2）供应商擅自暂停竞争性磋商服务；

（3）供应商存在侵犯第三方合法权益和知识产权的情形；

（4）供应商将全部工作转包给第三人，或将其承包的全部项目肢解后以分包的名义转包给第三人；

（5）合同约定由供应商承担违约责任的其他情形。

7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停建设集团协同办公系统服务的，暂停期间供应商应负责妥善保护已完部分的服务成果，费用包含在建设集团协同办公系统系统服务费中，委托人不另行支付。

- 竞争性磋商服务成果文件

  - 竞争性磋商服务成果文件接收

    - 委托人应当及时接收供应商提交的竞争性磋商服务成果文件。委托人无正当理由不接受或者逾期接受工作成果的，在供应商提交后【15个】工作日期满，委托人未提出异议的，视为委托人已接收竞争性磋商服务成果文件。

    - 委托人接收竞争性磋商服务成果文件时，应向供应商出具文件签收凭证。

    - 竞争性磋商服务成果文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件要求，约定为：按照第6.5.3款执行。

  - 委托人审查竞争性磋商服务成果文件

    - 委托人接收建设集团协同办公系统服务成果之后，可以自行、邀请相关主管部门或者组织第三方专业机构进行审查。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和委托人要求等；审查的具体范围、明细内容根据实际情况予以确定，未通过审查的，后续再报批、审查的费用，由供应商承担。

    - 除合同条款另有约定外，委托人对于竞争性磋商服务成果文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过20天。委托人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为供应商的竞争性磋商服务成果文件已经通过委托人审查。

    - 委托人审查后不同意竞争性磋商服务成果文件的，应以书面形式通知供应商，说明审查不通过的理由及其具体内容。供应商应根据委托人的审查意见修改完善竞争性磋商服务成果文件，并重新报送委托人审查，审查期限重新起算。

    - 竞争性磋商服务成果文件需经政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意后，按照相关主管部门要求，将竞争性磋商服务成果文件和相关资料报送政府有关部门进行审查。委托人的审查和审查机构的审查不减免供应商因为服务质量问题而应承担的竞争性磋商服务责任。

    - 对于委托人、审查机构或第三方专业机构提出的的审查意见，如不需要修改委托人要求的，应由供应商按照审查意见修改完善竞争性磋商服务成果文件，由此导致的费用增加和周期延误由供应商承担；如需修改委托人要求的，则由委托人重新修改和提出委托人要求，再由供应商根据新的委托人要求修改完善竞争性磋商服务成果文件，由此导致的费用增加和周期延误由委托人承担。

    - 由于自身原因造成竞争性磋商服务成果文件未通过审查机构审查的，供应商应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和周期延误。

- 竞争性磋商服务责任与保险

  - 工作质量责任

    - 竞争性磋商服务工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和委托人要求等。

    - 供应商应做好竞争性磋商服务的质量与技术管理工作，加强竞争性磋商服务全过程的质量控制，建立完整的竞争性磋商服务成果文件的竞争性磋商服务、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

    - 供应商应按合同约定对竞争性磋商服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制竞争性磋商服务工作质量报表，报送委托人审查。

    - 委托人有权对竞争性磋商服务工作质量进行检查和审核。供应商应为委托人的检查和检验提供方便，包括委托人到竞争性磋商服务场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核竞争性磋商服务的原始记录和其他文件。委托人的检查和审核，不免除供应商按合同约定应负的责任。

  - 竞争性磋商服务成果文件错误责任

竞争性磋商服务成果文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论供应商是否通过了委托人审查或审查机构审查，供应商均应自费对前述问题带来的缺陷和项目问题进行改正，但因第 1.6.2 项约定由委托人提供的文件错误导致的除外。

    - 因供应商原因造成竞争性磋商服务成果文件不合格的，委托人有权要求供应商采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。

    - 因委托人原因造成竞争性磋商服务成果文件不合格的，供应商应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的竞争性磋商服务费用增加和（或）竞争性磋商服务期限延误由委托人承担。

  - 责任主体

供应商应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

  - 保险

除合同条款另有约定外，供应商宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的项目相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

项目相关保险应承担由于供应商的疏忽或过失而引发的项目质量事故所造成的项目本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

- 实施期间配合

  - 实施配合指供应商配合项目服务人，在项目实施期间提供的竞争性磋商服务或其他配合工作，直至项目通过最终验收为止。

  - 除合同条款另有约定外，委托人应为供应商派赴实施现场的工作人员，在实施期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.3 供应商应在本项目的实施期间，积极提供竞争性磋商服务，包括并不限于竞争性磋商服务技术交底、实施现场竞争性磋商服务、参与实施过程验收、参与系统部署上线试运行测试、参与项目竣工验收等工作。

10.4 委托人应当组织竞争性磋商服务技术交底会，由供应商向委托人、监理人和实施服务人等进行竞争性磋商服务交底，对本项目的竞争性磋商服务意图、竞争性磋商服务成果文件和实施要求等进行系统地说明和解释。

10.5 供应商在完成需求分析后，应向采购人提供信息完整的系统架构图、业务流程图、原型等需求功能说明文档，并能清晰的描述、讲解业务流程，征得委托方同意后才能进入实施功能配置或定制开发阶段。

10.6 项目实施完毕后，委托人应当组织最终验收，供应商参加最终验收并出具验收报告。如因竞争性磋商服务原因致使项目不合格的，供应商应当承担违约责任，免费修改竞争性磋商服务成果文件和赔偿委托人由此产生的经济损失。

- 合同变更

  - 变更情形

    - 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，竞争性磋商服务期限和竞争性磋商服务费用的调整方法在合同条款中约定为：造成服务费用增加的，不予增加服务费用；造成周期延误的，委托人承担由此造成的周期延误。

（1）竞争性磋商服务范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非供应商的原因引起的周期延误；

（3）非供应商的原因，全部或部分重复进行竞争性磋商服务；

（4）非供应商的原因，暂停竞争性磋商服务及恢复竞争性磋商服务。

    - 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

    - 因委托人原因变更合同导致开发需求超出本合同清单和超过原约定开发内容的工作量而增加的费用由委托方承担。

  - 合理化建议

    - 合同履行中，供应商可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。

    - 供应商提出的合理化建议降低了项目投资、缩短了服务期限或者提高了项目经济效益的，委托人给予供应商如下奖励：委托人不另给予奖励。

- 合同价格

13.1合同价格

    - 竞争性磋商服务费用实行委托人签证制度，即供应商完成竞争性磋商服务项目后通知委托人进行最终验收，通过最终验收后由委托人代表对实施的竞争性磋商服务项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算竞争性磋商服务费用的依据之一。

    - 除合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行竞争性磋商服务、评估、审查等，编制竞争性磋商服务成果文件，实施配合等全部费用和国家规定的税金、费用。

    - 委托人要求供应商进行外出考察、试验检测、专项竞争性磋商或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

    - 建设集团协同办公系统服务成果如果未一次通过审查的，后续再报批、审查的费用由供应商承担

  - 定金或预付款：无

12.3费用结算

12.3.1  提交竞争性磋商服务成果文件后，供应商可按合同条款约定的份数和期限，向委托人提交竞争性磋商服务费用结算申请，并提供相关证明材料，约定份数为：2份，约定期限为：合同定制开发阶段工作完成后28天内。

12.3.2 委托人应在收到费用结算申请后的 28天内完成审核，委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求供应商进行修正和提供补充资料，供应商应重新提交修正后的费用结算申请。供应商对此有异议的，按第 15条的约定执行。费用结算申请完成审核或视为被同意的，自该日起 14天内，委托人将应付款项支付给供应商；供应商应当于结算申请时提供等额的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝结算。委托人未能在前述时间内完成审核或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按本合同的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3 逾期付款违约金：每逾期支付1天, 委托人应付给供应商未付款项的 0.1‰的违约金。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

    - 不可抗力是指供应商和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同条款约定的其他情形。

    - 不可抗力发生后，委托人和供应商应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

  - 不可抗力的通知

    - 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

    - 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

  - 不可抗力后果及其处理

13.3.1不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的竞争性磋商服务工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失且不免除其违约责任。

- 违约

  - 供应商违约

    - 合同履行中发生下列情况之一的，属供应商违约：

（1）供应商延期提交根据审查意见修改的服务成果文件或未能根据审查意见修订；

（2）供应商因质量原因导致未通过相关主管部门的审查批复、未通过采购人的最终验收或者采购人确定的第三方专业机构验收；

（3）供应商未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行建设集团协同办公系统服务；

（4）供应商将建设集团协同办公系统服务任务全部或部分转包、违法分包或者未经委托人同意擅自分包；

（5）供应商未能按期提交建设集团协同办公系统服务成果、项目实施方案、技术规范、服务清单及清单预算等委托人要求的文件和完成本合同项下的定制开发阶段和维护阶段的义务的（委托人书面同意延长期限的除外）；

（6）供应商服务过程中未遵守采购人集团协同办公系统建设管理规定，新增定制功能相关软件代码不符合采购人代码编写规范要求；

（7）供应商无法履行或停止履行合同；

（8）在收到委托人或相关主管部门或第三方专业机构提出的审查意见后 7 个工作日内，供应商未完成对集团协同办公系统服务成果、实施方案、技术规范、服务清单及清单预算等委托人要求的文件的修改；

（9）供应商未能在委托人指定的时间内给予答复或者完成变更后建设集团协同办公系统服务；

（10）因建设集团协同办公系统服务深度不够、资料不足、方案缺陷以及质量低劣而导致未通过相关主管部门或第三方专业机构的审查或被要求返工；

（11）因建设集团协同办公系统服务错误而造成一般质量事故，一般质量事故是指导致软件无法正常使用的事故；

（12）因建设集团协同办公系统服务错误而造成重大质量事故，重大质量事故是指软件侵犯第三方权益、导致委托人现有软件和硬件损坏的事故；

（13）由于供应商的过失或责任引起本项目发生建设集团协同办公系统服务重大变更或较大变更，导致服务工期拖延、给委托人造成经济损失或因供应商未及时提供服务给委托人造成严重的损失、工期延误的；或供应商提供的虚假成果、错误成果，导致委托人的项目实施与管理出现质量、安全事故的；或除不可抗力原因外，因供应商且委托人不可接受的原因导致的服务项目不得不终止。重大变更及较大变更的划分标准按有关规定执行；

（14）未经委托人书面同意，供应商在竞争性磋商文件中承诺投入本项目的主要服务人员发生变化 （包括项目负责人及其他主要服务人员的变化，但因不可抗力引起的人员变动除外）；

（15）供应商在接到委托人电话通知后 24 小时以内未派本项目负责人或分项负责人（指其他主要人员，下同）赶赴现场；

（16）供应商未按照本合同第 11条规定提供建设集团协同办公系统期间配合服务；

（17）供应商在免费维护及后续年度维护期间，未按照本合同约定提供维护服务的；

（18）供应商不履行合同约定的其他义务或其他影响采购人本合同项下权利的行为。

    - 供应商发生 14.1.1 款约定的违约情况时，委托人可向供应商发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向供应商发出解除合同通知。供应商应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。无论委托人是否解除合同，委托人均有权向供应商要求按以下规定支付违约金，并由委托人将其违约行为上报上级主管部门：

（1）发生 14.1.1（1）、（2）、（3）款的情形时，委托人将按合同金额的5%要求供应商支付违约金；

（2）发生 14.1.1（4）、（6）款的情形时，委托人视情节轻重要求供应商支付 1万元/次的违约金，并由委托人将其违约行为上报上级主管部门，发生 14.1.1（5）款的情形时，每逾期1天, 供应商应付给委托人本合同金额的0.1‰的违约金。

（3）发生 14.1.1（7）款的情形时，供应商将按本合同相应服务阶段金额的 2‰/天的标准向委托人支付违约金。如导致符合送审条件的建设集团协同办公系统服务成果提交延迟 15 天以上，委托人有权单方解除合同，供应商须承担由此造成的委托人的经济损失；

（4）发生 14.1.1（8）款的情形时，委托人有权要求供应商支付 1 万元/次的违约金，并由委托人将其违约行为上报上级主管部门。

（5）发生 14.1.1（9）款的情形时，将视为供应商违约，供应商将按集团协同办公系统服务合同金额的 2‰/天的标准向委托人支付违约金；

（6）发生 14.1.1（10）款的情形时，委托人有权要求供应商支付不低于 5000元/次的违约金；

（7）发生 14.1.1（11）款的情形时，修改后仍不能通过批复、审查或者验收的，委托人有权按本合同金额的 30%要求供应商支付违约金；

（8）发生 14.1.1（12）、（13）款的情形，委托人有权要求供应商返还全部已支付款项，并追诉相应法律责任；

（9）发生 14.1.1（14）款的情形时，除因不可抗力因素确需更换的（含由委托人或上级机关提出撤换的）或供应商提出要求更换并经委托人书面同意的，视为违约，撤换项目负责人或分项负责人（指其他主要人员，下同）的，供应商将按不低于 1万元/人次向委托人支付违约金；撤换其他分项负责人的，供应商将按不低于 0.5 万元/人次向委托人支付违约金。未经委托人书面同意自行撤换项目负责人或分项负责人的，供应商将按不低于 2 万元/人次向委托人支付违约金；未经委托人书面同意自行撤换其他分项负责人的，供应商将按不低于 1 万元/人次向委托人支付违约金；

（10）发生 14.1.1（15）款的情形时，委托人有权要求供应商支付不低于 5000 元/人次的违约金；

（11）发生 14.1.1（16）款的情形时，将视为供应商违约，委托人将按本合同金额的 30%要求供应商支付违约金；

（12）发生 14.1.1 款其他情形时，将视为供应商违约，委托人将本合同金额的 30%要求供应商支付违约金。

  - 委托人违约

    - 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人无正当理由未按合同约定支付竞争性磋商服务费用；

（2）委托人原因造成竞争性磋商服务停止；

（3）委托人无正当理由明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的；

（4）委托人无故不履行合同约定的其他义务。

    - 委托人发生违约情况时，供应商可向委托人发出暂停竞争性磋商服务通知，要求其在合理期限内纠正；逾期仍不纠正的，供应商有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的合理费用增加、周期延误和供应商直接损失。

14.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 试用期与验收

  - 试用期

    - 项目开发完成后，供应商应提供不少于 6 个月的试用期。

    - 如果在试用期中，委托人发现交付的产品问题较为严重可延长试用期。

  - 验收

    - 项目须通过初步验收、试运行以及竣工验收才能投入使用。

    - 初步验收由委托人组织，供应商参与；参与人员为双方项目团队成员；初步验收主要检查实施文档及对照功能清单检查系统功能的完整性和可用性。（备注：不包含数据迁移；如实施方第三方系统集成接口开发完毕，但因第三方原因无法完成集成，可通过初步验收。）

    - 初步验收完成后，并试运行不少于6个月，试用期结束后，由供应商发起竣工验收申请。

    - 供应商于试用期结束后向委托人提出申请并通过后的30天内完成，若未通过则供应商重新发起验收申请，如因委托人原因延迟的则视同验收完成。最终验收参照本合同约定的服务依据执行。

    - 竣工验收文件包含但不限于如下内容

| 册数 | 文档类型 | 文档内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一册 | 管理文档 | 开工报审表 |
|  |  | 项目启动PPT |
|  |  | 项目总体实施计划报审表 |
|  |  | 项目总体实施计划 |
|  |  | 项目进度计划报审表 |
|  |  | 项目进度计划 |
|  |  | 项目周报 |
|  |  | 项目日报 |
|  |  | 变更单 |
|  |  | 会议纪要 |
| 第二册 | 实施文档 | 需求调研总结 |
|  |  | 需求调研报告报审表 |
|  |  | 需求调研报告 |
|  |  | 详细设计说明书 |
|  |  | 概要设计说明书 |
|  |  | 数据字典 |
|  |  | 项目测试计划 |
|  |  | 系统测试用例 |
|  |  | 开发测试用例 |
|  |  | 系统测试报告 |
|  |  | 开发测试报告 |
|  |  | 系统上线切换方案 |
|  |  | 系统运行报告 |
|  |  | 问题记录及跟踪分析单 |
|  |  | 系统平台配置手册 |
|  |  | 系统安装部署手册 |
|  |  | 用户操作手册 |
|  |  | 系统培训计划 |
|  |  | 培训通知 |
|  |  | 培训签到表 |
|  |  | 培训教材 |
|  |  | 系统运维手册 |
|  |  | 数据备份与恢复方案 |
|  |  | 验收报告报审表 |
|  |  | 验收报告 |
| 第三册 | 相关软件或代码 | 二次开发源代码 |
|  |  | 系统安装程序 |
|  |  | 中间件或插件（如有） |

- 信息安全

  - 供应商交付的软件须满足国家相关信息安全标准。

  - 供应商交付的软件须满足软件测评、信息安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估标准。

  - 供应商须配合委托人进行软件测评、信息安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估等工作，如测评和评估未通过，供应商应立即整改，直至通过为止。

- 其他

  - 在驻场实施期间，甲方按本公司员工标准为乙方项目组成员提供免费午餐及停车。

  - 本项目不包含异构系统集成所产生的第三方系统开发费用。

  - 本次提供版本为A8-N V8.2多组织版，包含20个子单位，2500注册许可。

  - 实施方承诺后续服务费不超过如下标准：

- 30个电子签CA证书费用：12000元/年，正式验收上线后产生的后续年度服务相关费用由双方另行签订合同予以确定；

- 招聘高级功能包括“简历解析、人岗匹配、疑点分析、知识图谱、一键发布”，后续按22000元/年收费。（包含19个HR招聘管理员）；12000元/年收费（包含9个HR招聘管理员）；

- 运维服务费55000元/年。

- 争议的解决与通知

  - 争议的最终解决方式：向委托人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：湖南麓谷发展集团有限公司          乙方：北京致远互联软件股份有限公司

授权代表（签名盖章）：                  授权代表（签名盖章）：

日期：                                  日期：

保密协议

甲方：湖南麓谷发展集团有限公司

地址：长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B1栋21楼

乙方：北京致远互联软件股份有限公司

地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座

甲方委托乙方开发《集团协同办公系统》，为了保障甲方数据及信息的安全性和保密性，双方遵循友好、平等、自愿的原则签署本保密协议。

- 保密信息的定义

- 本协议中，保密信息是指甲方（含甲方上级及关联公司，下同）提供给乙方的所有与本次开发相关的信息，包括但不限于一下几种：

- 甲方不允许公开的专有技术或知识产权。包括软件技术、接口文档、技术规范书、数据库文档、原型、配置数据、网络拓扑、管理文件等。

- 所有涉及到甲方的数据信息。包括组织及人员、个人基本信息、客户基本信息、合同信息、账单信息、财务信息等。

- 甲方网络规划、运行的数据信息及设备信息等。

- 甲方系统各类账号。包括服务器账号、数据库账号及应用系统账号等。

- 双方签订的协议内容、提供或得到的所有文件、资料的内容等。

- 依照法律、法规或相关协议规定，对外承担保密义务的其他事项。

- 保密义务

- 乙方对从甲方取得的保密信息采取一定的措施，确保其安全，经甲方同意可以给予或传授给因履行所聘用之职务而必须并且适当地要求了解该保密信息的雇员。乙方应将所有包含保密信息的文件和记录存放在一个安全的、保险的地方。

- 乙方承认甲方自行提供给乙方的保密信息，是甲方的专有财产。乙方应考虑甲方的利益妥善保存，不得向任何未经甲方授权的第三方提供甲方的保密信息，不允许以出借、赠与、出租、转让、演示等方式处理甲方保密信息或未经甲方授权的第三方使用甲方的保密信息。

- 甲方提供的保密信息的主要目的是为了双方在该项目的合作。未经过甲方同意，乙方不得将保密信息用于其他目的。乙方在此保证仅在双方商定的项目有关时使用甲方提供的保密信息，绝不为与项目无关的目的使用保密信息。

- 在项目验收前，乙方负责管理本项目的服务器、数据库及系统超级管理员账号，在此期间乙方未经甲方同意，不得下载、查阅、删除、修改、向第三方演示系统数据。

- 在项目验收后，乙方负责将本项目的服务器、数据库及系统超级管理员账号、及相关文档交付给甲方，由甲方自行管理，并协助甲方修改相关账号。

- 在项目验收后，未经甲方授权乙方不得再拥有和使用本系统，如因系统升级或更新，乙方向甲方提出申请，由甲方开办临时账号，供乙方使用。

- 乙双方可仅为完成本项目向其确有知悉必要的雇员披露从对方获取的保密信息，但在雇员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的保密义务，并指示其雇员必须严格遵守本协议规定。

- 违约和赔偿

- 任何乙方有违反本协议的情形，无论故意或过失，应当立即停止侵害，并在第

一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并及时通知

甲方，同时应向甲方承担由此造成的全部损失及责任。

- 一方违反本协议的规定，应承担违约责任，违约方向守约方支付违约金，违约

金的具体金额由双方另行协商确定。

- 本协议受中华人民共和国法律管辖。若有争议，双方协商解决；协商不成的，

向甲方所在地人民法院提请诉讼解决。

- 协议生效

1、自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：湖南麓谷发展集团有限公司          乙方：北京致远互联软件股份有限公司

授权代表（签名盖章）：                  授权代表（签名盖章）：

日期：                                  日期：

附件1：

集团协同办公系统税率表

| 序号 | 服务名称 | 单价 | 数量 | 合计 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）费用组成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 协同办公（门户管理、流程管理、公文管理、督查督办管理、三重一大事项管理、档案管理、人事管理、固定资产管理（行政办公资产类）、工会管理、党建管理、用印管理、会议管理、在线学习平台、知识管理、车辆管理、低代码平台）、第三方系统进行单点登录、消息待办；第三方系统数据集成生成报表10张报表；金步OA系统数据迁移 | 222000 | 1项 | 222000 | 6% |
| 2 | 服务器 | 150000 | 1批/年 | 150000 | 6% |
| 6 | 服务器操作系统：麒麟 | 42000 | 7套 | 42000 | 6% |
| 7 | 网络带宽（50M） | 35000 | 1项/年 | 35000 | 6% |
| 8 | 金山中台 | 230000 | 3年 | 230000 | 6% |
| 9 | 内部电子签章 | 60000 | 30枚 | 60000 | 13% |

金额总计：小写：  739000        元  大写：柒拾叁万玖仟元整人民币

甲方：（公章）湖南麓谷发展集团              乙方：（公章）北京致远互联软件股份有限公司

有限公司

法定代表人（授权代表）：	              法定代表人（授权代表）：

日	期：   年   月   日                    日  期：   年   月   日

功能清单：

| 麓谷发展集团OA协同办公系统功能清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.门户管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 |  | 二级功能 | 描述 |  |  |  |
| 多级门户配置（包含集团外门户、集团及各级公司内门户、个人工作主门户、领导门户、业务子门户） |  | 集团外门户管理 | 外门户为登录前界面，主要进行集团新闻、通知、公告、动态咨询等类型消息对外发布、组织架构介绍及其它信息展示。 |  |  |  |
|  |  | 集团及各级公司内门户管理 | 登录后为多维组织架构下的集团及各级公司内门户。各企业可发布内部新闻、通知、公告、资讯等类型消息，发布企业制度及各项管理办法、发布知识文档、发布学习课程等。 |  |  |  |
|  |  | 个人工作主门户 | 门户包含个人待办中心、业务应用入口、会议行程安排、报表管理、个人考勤管理，我的学习计划、我的绩效等； 个人工作主门户支持灵活配置，满足用户根据个人工作习惯配置常用报表模版及个人授权范围内的一些应用快捷入口。 |  |  |  |
|  |  | 领导门户 | 门户包含各类关键数据聚合展示，领导会议日程提醒、收发文信息提醒。支持把需要领导审批的流程及催办、督办的流程、交办事宜处理情况自动汇总到领导门户。 |  |  |  |
|  |  | 业务子门户 | 含公文门户、三重一大门户、人事门户、员工自助门户、党建门户、固定资产管理门户、档案管理门户、知识学习门户等。各业务子门户支持配置领导看板空间及报表数据统计分析页面。 |  |  |  |
| 门户界面设计 |  | 门户配置 | 新建门户类型、新建门户名称、新建门户空间主题、新建门户皮肤、支持下载门户模版。 |  |  |  |
|  |  | 栏目配置 | 新建与维护栏目菜单布局及样式，支持轮播滚动类、头条栏目类、报表栏目类、卡片式样类、知识社区类、图文结合类栏目配置。 |  |  |  |
| 门户集成管理 |  | 单点登录集成（集成用友NCC、广联达项目管理、智慧园区管理、廉政监管等相关系统） | 登录内门户后，无密码验证可访问登录其它异构系统的链接地址，实现统一的单点登录和统一的身份验证。各企业门户界面支持单独配置其它异构系统的单点登录集成入口。 |  |  |  |
|  |  | 组织架构集成 | 异构系统根据需求完成组织架构集成，支持手工同步与自动同步相结合的推送方式。 |  |  |  |
| 门户授权管理 |  | 门户可见权限 门户分级授权 | 系统不限制门户配置的数量，支持设置权限定义用户可见可用的门户内容。在集团管理员的授权下支持各级公司可以单独设置门户管理员或由单位管理员进行统一管理，然后单位管理员可以继续分发单位内各业务子门户的管理授权。 |  |  |  |
| 移动门户管理 |  | 移动门户管理 | 支持同步PC端配置界面或支持单独配置移动端门户界面。让集团员工随时随地查阅与处理个人待办、个人日程，查阅企业通讯录、新闻公告、业绩报表以及各自关注的数据图表和指标等等。 |  |  |  |
| 信息发布管理 |  | 信息发布管理 | 提供统一的信息发布和审核界面，发布、审核人员在一个界面上对所有信息集中发布和审核。 |  |  |  |
| 2.流程管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  | 描述 |  |
| 跨组织流程管理 | 跨组织流程管理 |  |  |  | 满足集团内各级公司纵向贯通、横向联通的事项审批管理（如收发文管理、议题呈送管理等）。 |  |
| 流程审批管理 | 权限分配管理 |  |  |  | 支持可按公司、按部门、按岗位、按角色、按人进行权限分配。 |  |
|  | 审批节点动作管理 |  |  |  | 支持常用语设置、手写签批、通过、驳回、废弃、转办、加签、会签、知会、流转、引文批注、补充附件、修改附件、在线正文预览及编辑（去控件编辑）、设置督办等操作。 |  |
|  | 循环审核 |  |  |  | 支持加签后不再回到加签发起节点。 |  |
|  | 合并审批 |  |  |  | 在一次流程审批中，同一个领导只审一次，且支持以其最高职务进行审批。 |  |
|  | 流程赋权 |  |  |  | 通过流程配置的权限来赋予文档、表单、相连数据的增删改查权限，流程中没有权限的人不能查看；同一流程中，可以限制不同处理者能够查看和输入的内容权限。 |  |
|  | 流程提醒方式 |  |  |  | 支持通过短信、邮件、即时消息等方式进行自动提醒； 支持批量设置超时提醒。 |  |
|  | 流程抢办及按序排位设置审批 |  |  |  | 支持批量更改流程审批环节、支持按人按序设置同节点多人审批、支持流程竞争抢办等功能。 |  |
|  | 流程投票模式 |  |  |  | 当有多人或多部门会签时，系统支持按照不同的权重进行表决，以最终表决结果作为审批依据。 |  |
|  | 流程交办设置 |  |  |  | 满足一些特殊场景下（如休假、转岗、离职等）审批环节用户可自行选定委托审批临时接管人，并设置委托代办的权限及时间期限。 |  |
| 流程基础功能配置 | 流程基础功能配置 |  |  |  | 支持流程类别设置、流程模板设置、图形化流程定义、流程统计查询、流程历史追溯、流程归档、流程仿真测试、流程版本管理、流程关联引用、超时提醒设置等。 |  |
| 流程触发嵌套 | 流程触发嵌套 |  |  |  | 流程设置支持多条件智能判断分支流程走向，支持智能触发时间节点等多种流程策略； 特定场景支持设置流程自动触发，将一个流程变为多个流程（如合同审批完成结合用印类型触发用印审批分支流程）。 |  |
| 流程跟踪监控 | 流程跟踪监控 |  |  |  | 流程发起人与相关节点审批人可以跟踪整个流程的执行情况，支持对流程执行效率、节点停留时长进行分析处理。 |  |
| 流程报表自定义 | 流程报表自定义 |  |  |  | 流程中的数据可根据配置生成报表，可根据字段进行报表查询、并能导出excel。 |  |
| 流程消息集成管理 | 异构系统消息推送集成（集成用友NCC、广联达项目管理、智慧园区管理、廉政监管等相关系统） |  |  |  | 支持在个人待办中心统一集成不同异构系统推送的待办、待批、待阅、已办、已阅等消息，不同异构系统推送的消息均应有显著的标识区分。 |  |
| 流程效率统计 | 流程效率统计 |  |  |  | 任务平均办结周期分析、任务参与者办理时间分析、超期任务情况分析、人员的任务办理数量分析、人员的任务办理质量分析； 组织维度提供：部门、人员、岗位等的办理吞吐量、时间环比、办理效率、处理排名等； 流程维度提供：流程的吞吐量、流程的效率、时间环比、流程排名等。 |  |
| 流程预览及测试 | 流程预览及测试 |  |  |  | 支持对未发布的流程进行模拟测试，流程规则系统自动校验、流程环节呈现形式可预览，流程走向可预览。 |  |
| 异常流程处理 | 异常流程处理 |  |  |  | 支持对异常流程进行即时预警，如停留在离职人员或岗位异动人员手上的流程，以及当前处理节点无具体处理人的流程； 支持对输入错误意见、上传错误文件的流程进行强制回退、强制召回等干预操作。 |  |
| 流程历史数据移交、复制 | 流程历史数据移交、复制 |  |  |  | 人员调岗可以对其历史数据进行移交；继任岗位人员可查看其岗位对应的历史流程和数据（包括在途流程）。 |  |
| 移动端管理 | 移动端管理 |  |  |  | 移动端审批操作与PC端应基本相同，也支持从移动端发起相关事项流程审批。 |  |
| 3.公文管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  | 描述 |  |
| 收发文管理 | 发文流程管理 |  |  |  | 支持发文拟稿、审核、会签、编号、清稿、套红、盖章、分发（支持集团背靠背发文）、发文转收文、发文上报、打印、发文督办等全过程管理。 |  |
|  | 留痕信息管理 |  |  |  | 提供两种留痕信息管理，一种为保留电子公文的具体修改的内容，即修改内容留痕；一种为保留修改痕迹。使得公文流转过程中，对公文的操作及操作对象、操作者都清晰可见。 |  |
|  | 签字模版自定义 |  |  |  | 支持自定义签字意见显示模板，可以在不同得节点显示不同样式的签字意见。 |  |
|  | 电子印章管理 |  |  |  | 支持电子印章的授权与校验。 |  |
|  | 公文保密管理 |  |  |  | 支持公文文档、正文的修改权限控制，以及增减附件的控制，支持复制、下载、打印权限控制，防拷贝，实现公文传输的安全性。 |  |
|  | 收文流程管理 |  |  |  | 支持收文签收、收文登记、收文编号、收文转发文、收文传阅、收文分发等全过程管理。 |  |
|  | 外部来文单位库管理 |  |  |  | 外部来文单位可建立外部来文单位库进行管理，支持调用收文模板，支持登记人登记公文式附言。 |  |
|  | 公文管理基础配置 |  |  |  | 支持对公文分类、编号规则、文种类型、密级程度、限办日期、套红模板、公文模板进行设置。 |  |
|  | 公文归档 |  |  |  | 可以对预归档公文进行单一档或批量归档操作，选择确认归档目录、档案编号、卷宗名称等信息，实现与档案系统的一键集成归档。 |  |
|  | 公文查询 |  |  |  | 支持按标题关键字、文号、文种类型、文档流转状态、创建人等多条件进行组合筛选快速定位文档，也可以通过全文检索功能输入关键字快速检索相关文档，检索范围包含标题、文档正文内容、附件内容等； 设立完善的查询机制权限，对于已归档的公文，只能查询文件密级为普通且查询者参与的公文，实现严格把控查找结果，保证公文的安全可控； 支持已归档公文的借阅，支持借阅时间限制、操作权限设置，提供借阅跟踪，实现已归档公文的安全可控。 |  |
|  | 公文统计分析 |  |  |  | 支持将公文管理各类信息按需组合形成台账； 支持公文效率分析，支持查看公文各处理人的公文收到时间、处理时长、有无延期等情况； 支持自定义设置相关指标。支持配置领导空间数据看板。 |  |
|  | 移动端管理 |  |  |  | 支持移动端从发文拟文、审批、正文编辑和圈阅送、签收、收文登记、分办等功能； 支持手写签批、语音输入转文字等功能。 |  |
| 4.督查督办管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 设置督查任务 | 督查任务录入 |  |  |  |  | 支持联动会议管理、三重一大管理、公文管理等模块直接形成督办事项； 支持从收文导入、excel表达导入及手工录入。 |
| 督查内容分解 | 督查事项分解 |  |  |  |  | 支持按照督查内容对事项进行逐项分解，明确办理内容、办理部门、责任人、办理时限等； 支持对督查事项进行审定并补充完善其它要求，督查事项可以导出word或excel表格。 |
| 督查督办 | 督查督办 |  |  |  |  | 支持多种形式催办（包含进度超期及进度延误），系统对超期未反馈的责任部门或人员根据超期时间长度进行红、黄灯警告提醒； 每个督查事项都可以设置上报进度周期，系统自动提醒指定对象上报。督查专员可自行对某个、某类事项临时设置上报时限，系统自动提醒相关责任部门或人员； 对一些重要督查事项或进度缓慢督查事项，可通过系统下发《督查催办通知》，或通过开展约谈、组织协调会、现场检查等工作进行督办，督查情况纳入工作记录。工作记录可以与办件链接； |
| 督查进度跟踪及完成评价 | 督查进度跟踪及完成评价 |  |  |  |  | 可通过系统向各责任单位发出督查通知，汇总任务事项的进展情况； 对填报不清楚、与客观事实不符或不符合要求的，可退回重新填报； 根据层级可对审核内容进行修改，同时保留修改痕迹； 支持对督查事项进行进行评价，评价结果形成报告反馈给相关责任部门或人员。 |
| 统计分析报表 | 统计分析报表 |  |  |  |  | 支持按待办、已办、已发、跟踪进度、已结项等状态对事项分类显示； 可自动生成事项任务台账，查看我督办的事项数值、我参与的事项数值、我未完成的事项数值； 支持按季度、年度生成督办专项报表，支持报表字段自定义和格式定制； 支持通过列表、柱状图、饼状图等方式展现自定义数据统计。 |
| 5.三重一大事项管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  | 描述 |  |  |
| 三重一大管理 | 联动会议管理模块 |  |  | 新建董事会、党委会、总经理办公会及其它事项会议，并能与会议管理功能联动进行会议室预定、会议通知发布、个人日历会议安排等操作。 |  |  |
|  | 议题管理 |  |  | 支持对议题呈送、议题申报、议题资料上报、议题编码、议题上会决策、法审意见记录、议题讲话提纲审批与入库、议题状态跟踪等进行管理； 支持可按时间维度（如周/月事项清单）、事项紧急程度等呈报事项清单申请，关联各级公司相关部门联动审批后由各级公司综合部最终确定上会类型并进行事项或议题呈送； 所有呈送集团党委会决策的议题事项能单独形成三重一大报送门户空间，集团综合部对于报送议题事项中资料情况进行审核并可发起在线流程要求相关子级单位进行补充或直接退回重报； 所有议题或事项都能进行系统自动或按企业格式要求进行编码管理； 所有事项或议题的申报能在线结合法律审核管理，上会的事项或议题能追踪状态（如待上会、决策中、已完结等）； 议题决议时可选择通过、否决、缓议等状态类型，并可同步关联设置督办事项； 支持会议纪要根据一事一议原则进行意见记录，并可按照企业会议纪要存档格式要求进行导出或直接打印； 已决策立项的投资项目、人事任免、大额资金使用情况均应支持实现闭环跟踪管理，并应后期支持与二期建设计划中的项目进度产值管理、投资管理等板块内容进行联动。 |  |  |
|  | 事项清单、制度分类管理 |  |  | 支持创建事项目录并能建立事项大小类型进行分类管理，支持创建制度库管理企业议事规则、章程、制度、实施办法等审批。 |  |  |
|  | 立项管理 |  |  | 通过会议决策立项的议题支持进行公告发布、发起督办通知、实施反馈登记等管理。 |  |  |
|  | 三重一大统计查询 |  |  | 支持议题申报查询及数量统计、审议议题状态统计、议题审议结果统计、重大决策事项查询、重大人事任免查询、会议纪要查询、制度审批结果查询、发布公告查询、事项进展查询等 |  |  |
| 6.人事管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 招聘管理 | 招聘管理 |  |  |  |  | 支持定岗定编管理，编制岗位职责书，拟定用人需求计划，联动招聘第三方平台进行招聘发布，对应聘信息进行查询、对应聘简历进行标签分类等。 |
|  | 二维码管理 |  |  |  |  | 支持应聘人员或新入职人员扫码填写个人基础信息资料后自动推送至人力管理相关人员。 |
|  | 应聘人员管理 |  |  |  |  | 支持应聘人员库管理，能区分应聘人选来源为第三方招聘平台、内部推荐或猎头等其它渠道来源（如校招见习、管培生等），能对投递简历做筛选标签管理和状态登记（如重点跟进、持续关注、不适合、薪酬期望与岗位薪酬有偏差等）； 支持应聘人员或入职人员通过二维码扫码方式填写个人基础信息资料，填完个人资料后支持系统同步自动推送学习平台相关试题发放（在线学习平台试题库发放可设置多套试卷内容或建立题库抽取随机试题插入试卷替换部分固定考题内容）。当完成以上相关操作后，人员资料自动推送至人力主管工作门户，人力主管在选择具体人员后可直接推送人员面试相关信息至需求部门负责人或其它领导在其个人行程上进行面试日期预约确认； 当有新员工入职时，人力主管可关联对应岗位应聘人选简历，做到同一岗位必须有三人应聘资料齐全，否则系统将提示人员入职异常信息，只有完善相关资料补充后系统才能取消异常告知信息。 |
|  | 面试管理 |  |  |  |  | 支持建立面试评价指标库，支持建立多套面试评价指标方案； 人力主管可根据具体岗位要求建立多套面试评估指标方案，在推送预约领导面试日期时可制定岗位匹配的默认面试评估指标方案，也可支持人为选择不同的面试评估指标方案。 |
|  | 移动端面试考评 |  |  |  |  | 支持面试环节使用手机直接对面试人员进行考评，提交面试考核结果后直接推送至人力管理相关人员。 |
| 人事管理 | 新人指引导航 |  |  |  |  | 新人指引导航包括推送公司制度的在线学习、OA协同办公系统操作手册、申领办公用品指导、企业通讯录、员工自助服务空间链接、推荐岗位指引人等。 |
|  | 企业花名册及通讯录管理 |  |  |  |  | 支持构建集团及各级子公司的人员花名册，并联动人事档案管理功能进行具体信息查询； 包括通讯录的分类、设置及查询功能，实现通讯方式个人维护，支持不同公司不同部门构建不同通讯录。 |
|  | 人事流程管理 |  |  |  |  | 支持人员入职、转正、续签、调动、晋升、离职、退休、返聘、解聘、试用等全过程管理。 |
|  | 考勤管理 |  |  |  |  | 支持联动考勤设备进行刷脸或指纹打卡后系统同步推送至个人工作门户日历表进行展示，支持设置考勤打卡提醒，支持对外勤、迟到、早退、缺勤、旷工、出差、加班、外出等情况进行流程审批关联查询，支持考勤异常申诉审批，支持考勤信息可按日、周、月分别进行统计汇总。 |
|  | 薪酬管理 |  |  |  |  | 支持依据岗位和职级建立多套薪酬方案和不同的社保参保方案，支持建立公积金缴纳方案。支持Excel模版数据导入线上进行统计分析。 |
|  | 工资总额管理 |  |  |  |  | 可根据各企业年度在编人数及薪酬实际发放情况（包含企业缴纳社保、公积金、年金部分及相关福利）按各企业实际情况套用相关公式模板后自动统计企业年度工资总额实际情况，并能以此作为申报下一年度工资总额审批的参照依据 |
|  | 考核管理 |  |  |  |  | 支持可按周或月进行考核管理。支持周报提交、月绩效考核、半年度或全年度工作述职报告提交等管理； 周工作计划主要由部门负责人创建周工作任务目标然后进行工作分配，每周结束时由被分配任务执行人员反馈周工作结果至部门负责人审核，部门负责人可根据反馈结果标记任务状态（如已完结、持续进行、待协商确认等）； 月度考核管理支持建立考核指标库，由人员按月填报个人考核部分指标内容，系统支持月初自动触发推送月度考核指标填报，经上级领导审批考核指标同意后于月末再次自动触发推送进行自评和上级评分形成闭环管理。月度考核指标由两部分组成，个人指标部分按月灵活填报，民主评议部分由固定指标内容组成，可支持自定义全员（子级公司内部组织架构成员）推送进行民主评分，也可人为选择定点范围内人员进行推送； 支持在线填报半年度及年度个人工作述职书，支持开展年度企业经营班子在线匿名民主评议调卷发布并能进行统计分析（不允许后台获取参评人员具体信息）。 |
|  | 员工自助服务 |  |  |  |  | 提交加班、请假、外出、出差、转正、离职等常规申请，也可办理开具工资流水证明、离职证明等事项。 |
|  | 统计分析管理 |  |  |  |  | 在人力资源管理业务门户可直观体现岗位缺员情况统计、待跟进简历统计、面试计划、即将到期合同数量、待续签合同数量、新员工签署合同数量、待审核绩效、培训课程计划等主要信息并支持数据穿透进行表单新建与查询。支持人力管理报表统计分析（如公司人员性别分布、学历分布、年龄结构、司龄分布、考勤统计、合同状态、绩效考核分布等）。 |
| 人才库管理 | 入库分析管理 |  |  |  |  | 支持追溯员工从入职时间开始的全生命周期的工作履历、职称评定、获取证书、培训记录、个人档案、奖惩记录、考核记录等重要数据信息； 支持对人员进行胜任力、执行力、协作力、管理能力等建模进行多维分析。 |
|  | 人才标签管理 |  |  |  |  | 增加人员标签管理功能，可新建如技术类、管理类、营销类、财务类等大类标签，选择大类标签后可新建小类自定义标签等（如擅长信息化管理、成本管控、投资决策、施工管理、开发运营等标签）。 |
| 7.档案管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 档案管理 | 档案全生命周期管理 |  |  |  |  | 支持档案录入、档案审核、档案借阅、档案鉴定、档案归还、档案销毁等全生命周期管理。 |
|  | 二维码管理 |  |  |  |  | 新建档案卷宗能够自动生成二维码进行唯一性匹配，过扫码可追溯档案全生命周期管理和查找保管室存档位置； 支持新建电子类型文档（如线上发文、电子合同、在线审批流程等）、实体类型文档（如纸质版合同、施工许可证、规划许可证等）。当线下扫描文件上传工作量太大时，线上档案文档可仅作标题和编码处理； 线上建立的档案卷宗匹配二维码后支持打印附带档案卷宗类型、标题名称等字段内容，通过扫描线下档案卷宗二维码可以实现对线上档案出借、档案归还、档案销毁、存放位置等全过程信息的溯源追寻； 通过二维码扫码可以实现从手机端发起档案的借阅、归还等操作。 |
|  | 档案提醒设置 |  |  |  |  | 支持设置档案到期提醒、归还提醒； 档案管理可以设置保管年限到期提醒，点击提醒后可以选择发起继续保管或者档案销毁后续流程。 |
|  | 档案检索 |  |  |  |  | 支持通过标题名称、档案编码或者关键字段（如电子公文正文部分）等进行全文检索快速查找，档案能根据密级程度或部门、角色等定义档案查阅的权限。 |
|  | 制度汇编管理 |  |  |  |  | 需要支持集团内所有监管制度、政策法规、征询意见稿、部门工作流程及规则等集中分类存储和共享，支持动态水印管理，保障资料的隐私性。 支持实现版本控制，可查阅历史版本，可自动文本对比不同版本修订的差异部分。 |
|  | 重要文档管理 |  |  |  |  | 需要支持集团决策会议资料、党建资料、股东会及董事会议案、专题材料、专题报告、领导讲话及工作总结等文档资源集中分类存储和按权限共享，支持动态水印管理，保障资料的隐私性。 |
|  | 查询统计分析 |  |  |  |  | 支持按档案总存档数量、不同类型档案数量，不同密级程度的档案数量、档案状态进行多条件查询及统计分析。 |
| 8.固定资产管理（行政办公类资产） |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 行政办公固定资产管理 | 固定资产全生命周期管理 |  |  |  |  | 对行政办公固定资产入库、领用、借用、调拨、送修、报废、归还、盘点统计等全生命周期进行管理。 |
|  | 资产管理基础参数配置 |  |  |  |  | 支持建立资产编号、资产名称、资产类型、规格型号、仓库名称、仓库编码等字段参数。 |
|  | 供应商管理 |  |  |  |  | 建立供应商分类和供应商信息登记，查看供应商采购标的、地址、联系方式、账户信息、资质证明等信息。支持对供应商进行服务评价管理。 |
|  | 办公耗材低库存提醒 |  |  |  |  | 耗材用品库支持设置最低库存预警提醒，当达到耗材最低库存量时系统自动推送待办通知至相关管理人员提醒发起采购流程。 |
|  | 处置到期提醒 |  |  |  |  | 当行政办公固定资产到达使用年限时，系统自动推送待办通知至相关管理人员提醒发起资产报废或其它处理流程。 |
|  | 办公耗材管理 |  |  |  |  | 支持耗材用品建库管理，支持人工按批次直接导入（Excel模板）购买时间、领用时间、领用部门、领用人、领用数量、库存数量等数据。 |
|  | 二维码管理 |  |  |  |  | 通过扫码可查询固定资产的具体信息和追溯固定资产的全生命周期管理过程。支持建立资产卡片附带二维码进行批量打印。 |
|  | 固定资产盘点 |  |  |  |  | 支持制定固定资产盘点计划，当线上库存量与线下盘点实际量不一致时，系统应要求盘点人员进行差异性分析说明。系统支持按盘点人员、盘点次数，盘点月份、盘点结果、差异分析原因进行报表统计查询。 |
|  | 采购价格比对 |  |  |  |  | 支持对固定资产、耗材用品不同采购批次价格的关联环比，并能依此生成相关图表展示年度单项资产或耗材购买的最高、最低及平均价格。 |
|  | 统计查询分析 |  |  |  |  | 支持对办公固定资产入库、领用、借用、维修、划拨、归还、供应商信息、固定资产总价值、固定资产状态、耗材领用情况、耗材支出金额等信息支持按多条件进行查询和统计分析。 |
| 9.工会管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 工会管理 | 工会门户 |  |  |  |  | 展示工会活动、职工先进表彰等信息，提供活动报名入口，进行工会新闻或热点消息发布。 |
|  | 组织架构管理 |  |  |  |  | 支持工会组织架构管理、组织关系变更管理； 支持工会花名册管理（系统支持自动关联员工已有相关档案信息）。 |
|  | 职工技能培训 |  |  |  |  | 联动知识库和在线学习平台模块在子门户页面推送链接相关职工技能培训知识、重点推荐学习书籍等信息。 |
|  | 入会提醒推送 |  |  |  |  | 新员工入职时自动推送入会通知提醒。 |
|  | 查询统计分析 |  |  |  |  | 各级公司工会组织架构、工会人员数量、工会活动开展情况查询。 |
| 10.党建管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 党建管理 | 党建门户 |  |  |  |  | 支持集团及各级子公司的党内要闻发布、党群活动介绍、廉政建设宣传、发布党组织架构及党建党规、党员风采等信息。 |
|  | 党组织管理 |  |  |  |  | 包含党组织架构管理，支持新建各级党委、党支部、党小组； 支持干部任免录入，历任干部信息展示。 |
|  | 党员管理 |  |  |  |  | 包含党员档案（支持关联人事档案信息）、党员状态变更、党内培训记录、党内表彰/处分、组织关系转入转出管理； 支持根据党员状态进行查询统计（如正常在职、已退休、组织关系转入/转出、已离世、留党察看等）。 |
|  | 党内培训 |  |  |  |  | 党课学习、党内培训、廉政教育学习等能联动在线学习平台功能。 |
|  | 党群活动 |  |  |  |  | 支持党群活动的申办，党群活动的开展记录管理。 |
|  | 查询统计分析 |  |  |  |  | 支持对集团及各企业党员情况（民族、性别、学历、入党时间、职务等分布情况）、党群活动开展次数等进行统计查询。 |
| 11.用印管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 基础数据 | 用印类型管理 |  |  |  |  | 支持建立不同的用印类型字段（如法人章、公司公章、财务专用章、部门章等）。 |
| 业务关联用印处理 | 合同用印 其他事项用印 |  |  |  |  | 合同审批完毕直接发起包含公章及法人章相关用印申请子流程，其他事项类似。 |
| 用印审批 | 用印移交和外借审批 |  |  |  |  | 支持设置移交人、接交人、监督人、移交原因、移交类型（短期移交、长期移交）、移交开始及结束时间、保管存放地点、外带人、外带人所在部门、外带事由、外带地点、外带开始及结束时间、归还时间等字段。 |
| 电子印章认证管理 | 电子印章认证管理 |  |  |  |  | 后期可根据需求构建或集成统一的电子签章及CA认证体系，满足单位内安全用印整体要求。 |
| 用印台账 | 用印查询统计 |  |  |  |  | 支持自动生成用印台账，能根据用印类型、时间、用印用途、借用人等进行分类查询统计并能进行穿透查询具体数据进行流程审批回溯追踪。 |
| 12.会议管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 会议室管理 | 虚拟会议室分布图 |  |  |  |  | 虚拟创建每个会议室的座位分布图，在会议室分布图上能够进行座位模拟分配。 |
|  | 二维码管理 |  |  |  |  | 支持通过二维码进行签到签退管理，并且参会人员通过扫描二维码能够获取座席就坐引导。 |
|  | 会议室预约管理 |  |  |  |  | 支持会议室预约管理，能查看会议室的状态并能进行颜色区分标识（如已预约、预约冲突待定、空闲等）。 |
|  | 会议通知管理 |  |  |  |  | 会议流程发起后，支持设置通过短信、电子邮件、即时短信息等多种会议通知方式通知与会人员，并自动将会议自动安排进与会人员的日程表。与会人员在个人日程对会议进行回执确认，同时支持参会人员中自行下载权限范围内的会议相关资料。 |
|  | 会议纪要管理 |  |  |  |  | 支持会议纪要的附件上传或在线编辑发布，档案管理模块中已归档的会议纪要能索引回会议管理模块中的其它审批流程； 支持会议纪要根据权限进行浏览和查询，并根据指定的归档路径进行自动归档； 会议形成的决议内容可直接联动发文审批。 |
|  | 视频会议管理 |  |  |  |  | 支持在线视频会议管理，支持通过验证码访问登入，支持会议视频录音和回放，支持会议视频存档。 |
|  | 统计查询分析 |  |  |  |  | 支持按会议类型、会议形式、会议名称、会议召开时间、会议流程、会议具体事项名称等进行查询统计。 |
| 13.在线学习平台 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 学习栏目 | 廉政教育 安全质量教育 党课学习 人事培训 |  |  |  |  | 支持多主题类型学习栏目创建。 |
| 基础功能 | 编制课件 制定培训计划 课后学习效果测验 学习积分统计 |  |  |  |  | 支持创建在线学习课程和学习任务，支持在线视频学习，支持建立培训管理计划。可支持创建在线考卷，在人员进行在线某课程学习完毕后可直接推送考卷进行在线考试，系统对于客观题能自动进行考核打分计算，主观题可人工评分。在线学习平台能统计分析个人在线学习时长、学习完成率、记录所有参与过的培训课程（集团线下开展的培训课程可支持批量上传导入相关培训信息并关联参与人员）； 支持企业内部讲师编制学习课件、制定培训计划，支持按章节、按时间发布完善课程内容并能设置课后练习题，对于课程视频或文档有更新的应当有更新的标注并能同步存档； 支持对个人参与过的课程、各类培训、考试等次数进行直观统计，支持个人制定学习计划并能设置提醒功能； 支持创建学习积分榜，支持根据培训考核结果形成人员学习能力分析报告。 |
| 统计分析 | 查询看板 |  |  |  |  | 具有统计中心功能，对所有培训、课程、考试均能形成统计分析看板。 |
| 14.知识管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 知识库分类管理 | 企业规章制度知识库 管理办法知识库 办事流程指引知识库 岗位经验手册 项目经验案例 |  |  |  |  | 支持按企业规章制度、各项管理办法、办事流程指引、岗位手册、项目经验案例等分类建立知识库； 支持文档编号管理、版本管理、状态管理、修改记录、重要文档上传审批流程管理； |
| 检索管理 | 关键词标签 热搜词推荐检索 全文检索 |  |  |  |  | 支持自定义文档关键词标签，支持热搜词推荐检索，支持全文检索。 |
| 知识推荐 | 最新知识 最热知识 历史文档排行榜 |  |  |  |  | 支持在知识管理子门户展示最新知识（按周、月呈现）、最热知识（按最多下载、评分最高呈现）、历史文档排行榜等栏目，支持展示单位、部门及个人贡献知识文档的排名统计。 |
| 知识共享 | 在线分享 在线评论 |  |  |  |  | 支持在线分享、评论和订阅相关知识文档，支持对个人查阅、关注、分享或别人共享的文档进行查询。 |
| 智能推荐 | 智能推荐 |  |  |  |  | 支持知识文档智能推荐，能依据个人订阅的或感兴趣的文档类型进行类似知识推荐。 |
| 知识权限管理 | 知识权限管理 |  |  |  |  | 支持个人对上传知识设置可见权限范围，支持建立知识目录，支持设置知识文档有效期限。 |
| 15.车辆管理 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 车辆信息 | 车辆基本信息 |  |  |  |  | 新建车辆相关信息（如车架号、购置日期、车辆负责人、车辆型号、购置日期、购置金额、发动机号、行驶证照片等），在子业务门户可以进行用车申请、用车归还等流程发起。 |
| 车辆状态 | 车辆状态管理 |  |  |  |  | 支持对车辆状态进行管理（如空闲、使用中、维护中、已封存），支持车辆续保、年审等事项登记管理，支持车辆加油、充电、停车、违章缴纳等其他费用支出登记。 |
| 统计分析 | 相关记录查询 |  |  |  |  | 对借车记录、还车记录、行驶里程、油/电费支出及余额情况、送修记录、保养记录、违章记录、年审记录、保险缴纳记录均可统计分析并能生成台账。 |
| 其他 | 业务关联 |  |  |  |  | 车辆送修（大小修）、保养和报废管理可联动固定资产管理模块。 |
| 16.低代码平台 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 核心功能 | 应用表单创建 |  |  |  |  | 支持新建流程表单、无流程表单以及复用模版表单创建应用。 |
|  | 基础控件 |  |  |  |  | 具有丰富的基础控件（如日期控件、文本控件、单选控件、复选控件、下拉复选控件、流水号控件、数字控件和富文本框控件等）、组织控件（选单位、选部门、选职务、选人等）、辅助控件（如二维码控件、OCR文字识别控件、天气控件、视频控件、换行符控件、图片控件、附件上传控件、地址控件、日历控件、明细表、筛选组件等）、仪表盘控件（如柱状图、气泡图、饼状图、对比条图、环形图、面积图、折线图、甘特图等）。 |
|  | 函数式调用 |  |  |  |  | 内置丰富的函数表达式，支持文本函数、逻辑函数、数学函数、日期函数、高级函数等配置和自定义代码封装函数。 |
|  | 过滤条件、校验规则等其它设置 |  |  |  |  | 支持表单校验规则设置、过滤条件设置、前端事件设置、触发场景条件设置及定时触发时间设置、定时提醒或数据推送设置； 支持表单字段排序及显隐控制；支持表单增、删、改、查相关权限控制； 支持枚举值字段颜色标签管理。 |
| 数据管理 | 报表数据管理 |  |  |  |  | 支持表单间进行数据关联，支持字段映射自动填充； 支持聚合表下对数据字段的汇总、去重、组合、修改字段赋值同步返写等操作； 支持捕捉流程状态自动完成数据字段改写（如合同审批完成后合同状态由未签订自动改写成已签订）； 支持关联已有标准功能模块相关数据（如关联行程、关联会议、关联人事基础信息、关联考核等）。 |
|  | 查询统计分析 |  |  |  |  | 支持单表数据查询统计、多表聚合查询统计，并能使用仪表控件形成数字驾驶舱。 |
| 输出管理 | 打印模版设置 |  |  |  |  | 支持多种打印模版设置，支持按excel格式进行输出格式排版及调整字体大小、字体颜色、单元格格式等。 |
| 应用发布 | 应用发布 |  |  |  |  | 支持对应用发布页面进行空间布局、元素设计； 支持建立不同菜单栏目类型； 支持PC端、手机端、小程序、APP、企业微信、钉钉等第三方集成发布应用。 |
| 17. 组织及权限 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 组织管理 | 组织管理 |  |  |  |  | 支持组织的新增、修改、删除、查看等基本操作； 支持组织属性自定义，支持多维度组织结构，不同组织机构树上的组织可以有不同的属性； 支持一人多岗； 支持建立虚拟组织，同一个人可分配多个虚拟组织。 |
|  | 用户层级管理 |  |  |  |  | 支持按照岗位、角色、职位等多维度用户层级管理； 可以对各用户层级授予不同应用权限、操作权限、数据权限； 账号的新建、修改、删除、解绑、启用、禁用、修改密码等操作； 支持将账号与应用进行关联； 支持账号的批量操作。 |
|  | 组织人员数据同步 |  |  |  |  | 平台的用户、机构、账号等身份数据可与各应用系统的数据同步，支持从上游应用系统接收数据和从平台往下游应用系统供应数据。 |
|  | 自助服务 |  |  |  |  | 提供用户个人信息维护服务，使企业的身份库能够及时更新和维护准确的身份数据； 提供用户自助注册、权限自助申请及审批。 |
|  | 组织矩阵 |  |  |  |  | 支持通过矩阵维护临时组织、支持通过矩阵调整流程、文档等审批权限、支持灵活构件复杂流程审批路径。 |
| 用户认证管理 | 统一认证 |  |  |  |  | 平台提供统一认证服务，能够支持现有LDAP、Kerberos的标准协议认证，能沟通认证平台进行互信（如CAS、Tivoli 等）； 提供对于用户独立的身份认证和数字签名管理； |
|  | 登录方式 |  |  |  |  | 默认内置多种登录方式、可以扩展更多例如硬件绑定、虹膜、CA凭证等认证方式，移动端支持刷脸认证和指纹认证登入。 |
|  | 密码策略 |  |  |  |  | 支持管理员修改密码和管理员重置密码； 用户修改密码、找回密码支持采用多方式找回，如邮件、手机验证码登； 支持定义多套密码策略、针对不同的用户和应用进行不同的密码策略； 提供为实现失败次数锁定、密码定期修改提醒、强制弱口令密码修改、风险检查等认证过程中的检查和控制策略配置方案。 |
| 访问控制 | 三员分立权限管理 |  |  |  |  | 支持三员分立（身份管理员、系统管理员、审计管理员）； 支持基于不同单位进行分级授权、用户对自身权限的再分配。 |
|  | 应用访问控制 |  |  |  |  | 为用户提供统一的登录入口、应用访问入口及应用导航、访问控制；支持为不同用户显示不同的可访问应用；支持一人多账号、多人一账号访问应用。 |
|  | 访问日志审计 |  |  |  |  | 提供认证日志、访问日志、操作日志、同步日志、系统日志记录供查询、跟踪、审计；支持同步日志数据到日志管理平台；系统日志支持调整日志级别方便调试排查问题。 |
| 18.系统技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 |  |  |  |  | 描述 |
| 技术架构及软件要求 | 技术架构及软件要求 |  |  |  |  | 要求采用开放架构及标准的 “表现层－逻辑层－数据层”三层次结构；PC端采用B/S模式，移动端采用C/S结构平台整体采用分层设计；前后端分离，应用之间松耦合；前端单页化，后端微服务化、组件化、接口化；本次服务器部署运行环境必须使用国产麒麟操作系统支持SQL SERVER、ORACLE、DB2或达梦、人大金仓等国产数据库；支持WAS、Weblogic,Tomcat或金蝶、宝兰德、东方通等国产中间件；支持符合国家标准的ODF版式文件，如数科、福昕等；支持信创环境下的各类流式编辑 ，如WPS；支持IE、Firefox、Chrome、Opera、Safari等主流浏览器并通过验证，并能兼容信创名录范围内的360、奇安信等浏览器。 |
| 服务器部署要求 | 服务器部署要求 |  |  |  |  | 支持私有化部署、公有云部署，支持集群部署，保证系统的高可用性；支持物理机、信创云服务以及能够进行良好的横向扩展，及给出信创环境下的软硬件配置建议；在信创终端与非信创终端环境并行存在时，需要保证不同生态下的业务处理连续性；硬件设备必须满足系统内500~600用户数并发运行。 |
| 服务器集中管理 | 服务器集中管理 |  |  |  |  | 提供远程KVM集成功能，方便管理人员远程操作服务器；提供服务器面板展示状态信息，以可视化方式展示服务器的实时状态；支持服务器动态信息监控，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源等零部件的健康状态；支持服务器静态信息监控，包括名称、IP地址、在线状态、类型、型号、硬盘、主板等信息。 |
| 系统开放性要求 | 系统开放性要求 |  |  |  |  | 系统要求开放数据字典结构，有详细的数据库文件说明；软件支持通过二次开发增加功能模块、改善现有软件功能。提供软件开发手册，并提供软件二次开发的指导培训；对于简单的应用开发零代码，通过配置实现，如合同法务管理、投资管理等。对于复杂的应用提供各种服务接口，少代码开发，产品提供开源代码，支持后续能根据公司需求个性化开发，保障开发周期短、稳定性好。 |
| 系统界面设置要求 | 系统界面设置要求 |  |  |  |  | 系统整体的UI/UE设计应注重使用用户的体验，符合集团UI规范，参考学习互联网用户体验经验，对栏目布局、操作次数、页面设计等方面进行综合规划；整合门户及办公平台的所有信息与服务、展示信息和资源，用户能够及时快速地获取信息，提供实用性；突出重点内容，对内容的整合布局合理，页面布局既充实饱满，又整洁清晰，美观大方，同时能够自适应多种分辨率。 |
| 系统数据备份与恢复 | 系统数据备份与恢复 |  |  |  |  | 提供安全可靠的数据备份与灾难恢复方案，确保数据安全完整，能够根据需要随时恢复文档；对应用系统和数据库使用合理的备份策略，出现问题时应用系统可快速恢复；备份不能影响现有系统性能； 备份系统要求做到支持全备份、增备份；重要系统服务器应支持采用双机热备等方案，以保证单一服务器部故障不受影响或极少影响；系统支持数据定时自动备份功能；系统支持数据库导入、导出、修复等功能，文件编辑时具有缓存和定时保存功能，确保服务器突然停电和中止运行时，系统数据不会受到破坏。 |
| 系统性能要求 | 系统性能要求 |  |  |  |  | 简单事务处理（包含各类信息录入、修改、查询业务、主要页面平均响应时间等）≤3s；要求复杂事务处理≤60s；要求信息录入、修改型简单事务：平均响应时间≤2s；要求各类固定统计报表形成时间：≤60s；要求系统支持的最大同时在线用户数≥500人；要求按照500用户并发标准软硬件及网络带宽良好环境下并发操作进行衡量，数据调用平均响应时间小于5秒； 系统要求按照500个并发用户工作量的访问进行设计，事务成功率：事务成功率不低于99.99%。超时错误率：事务由于超时或系统内部其他错误导致失败占总事务的比率不超过0.01%；系统MTBF(平均故障间隔)>6个月；系统MTBR（平均修复时间）<1小时。 |

| 19.服务器、服务器操作系统、预览编辑产品 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级功能 | 二级功能 | 描述 |
| 云服务器 | 应用服务器 | 要求租用阿里云/华为云/国资云/超算云服务器，配置为64核/256G/1T，数量1台，租用期限一年。供应商为使系统性能达到要求，如需对应用服务器进行虚拟化，则报价中应增加相应的麒麟操作系统套数。 |
|  | 数据存储、缓存、文件服务器 | 要求租用阿里云/华为云/国资云/超算云服务器，配置为32核/64G/1T，数量3台，租用期限一年。 |
| 带宽 | 数据传输 | 与云服务同品牌，带宽50M |
| 服务器操作系统 | 国产服务器操作系统 | 国产麒麟服务器操作系统，采购数量4套，服务期限3年。 |
| 插件 | 预览编辑产品 | 金山WPS中台,三年授权：不基于本地Office存在，即可将文档格式(doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、wps等多种格式）转为Html5，即可在浏览器中进行文档在线编辑，编辑文档的版式样式与在Office中打开基本相同，支持多人协同编辑功能。在线编辑通过调用服务端接口实现。 |
| 20.其他需求 |  |  |
| 一级功能 | 二级功能 | 描述 |
| 第三方系统集成 | 单点登录、消息待办、审批集成 | 包括但不限于与如下系统集成：用友NCC系统、智慧园区系统、广联达施工管理系统、建发实业工程及成本管理系统、智慧渣土系统、廉政系统等） |
|  | 报表集成 | 与第三方系统数据集成生成报表（不少于10张报表）。 |
| 电子签章 |  | 提供不少于30枚电子公章，并实现电子签章功能。 |
| 数据迁移 | 集团原OA数据迁移 | 实现集团原OA系统（金步OA系统）数据迁移至本项目 |
| 版本要求 | 信创版本 | 本项目提供的协同办公版本应为最新版本且为信创版，后期如甲方有信创需求，能进行有偿信创升级 |
| 插件要求 |  | 本项目包含运行产品所必须的插件 |
| 学习平台 | 私有化部署 | 学习平台要求私有化部署，并提供满足功能相应的插件及加速器等 |
| 部署要求 | 私有化部署 | 本项目须进行私有化部署 |
| 实施要求 | 驻场服务 | 本项目要求原厂项目经理及实施人员提供驻场服务，且驻场服务不低于一年。 |
| 实施要求 | 项目经理工作经验 | 供应商拟派的项目经理，原厂从业经验不少于5年 |

甲方：（公章）湖南麓谷发展集团               乙方：（公章）北京致远互联软件股份有限公司

有限公司

法定代表人（授权代表）：	              法定代表人（授权代表）：

日	期：   年   月   日                    日  期：   年   月   日

廉洁协议书

甲    方：湖南麓谷发展集团有限公司

乙    方：北京致远互联软件股份有限公司

为保持廉洁自律的工作作风，维护公平、公正的交易环境，防止商业贿赂等不正当行为的发生，甲乙双方经友好协商，自愿签订本廉洁协议书，以资信守。

- 甲方人员不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物，不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证，不得接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

- 甲方人员不得从乙方报销或支付应由本单位或者个人承担的费用，不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排，在婚丧喜庆活动中不得邀请乙方人员参加、不得接受乙方的财物。

- 甲方人员不得利用职务便利向乙方介绍或指定供应或服务合作商，不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

- 对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，应在一个月内报告集团纪委，并及时退还乙方或者上交集团纪委。

- 乙方人员不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证；不得向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

- 乙方人员不得为甲方报销或支付应由其单位或个人承担的费用；不得向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得参加甲方人员的婚丧喜庆等活动，不得向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品。

- 乙方无正当理由不得接受甲方其介绍或指定的供应或服务合作商，不得接受甲方推销或指定使用的物资设备等。

- 乙方应对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定供应或服务合作商、推销或指定使用物资设备等行为予以拒绝，并及时主动向甲方集团纪委报告。举报电话：0731-88982515。

- 本合同履行期间甲乙双方应自觉加强廉洁合作，防止不正当行为的发生，有效保护双方合法权益。如甲方人员违反以上廉洁约定，则按照甲方廉洁从业相关规定执行并退还违规所得；如乙方人员违反以上廉洁约定，由此给甲方造成损失的由乙方承担，且1年内乙方不得再参与甲方各公司的项目合作，情节严重的加重处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

签订时间：   年   月   日             签订时间：   年   月   日